**Phụ lục 03**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG**

**CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KON TUM NĂM 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhiệm vụ cụ thể** | **Cơ quan thực hiện** | **Cơ quan phối hợp** | **Kết quả** |
| **I** | **Các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số trong năm 2023 Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo**  |
| **1** | **Dữ liệu số** |  |  |  |
|  | Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | 528/QĐ-UBND ngày 27/10/2023(100%) |
|  | Ban hành danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | 528/QĐ-UBND ngày 27/10/2023(100%) |
|  | Ban hành kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | <http://dulieu.kontum.gov.vn>*Chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo**(50%)* |
|  | Hoàn thiện Kho dữ CSDL dùng chung ứng dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính quyền số | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Đã hoàn thành Kho CSDL dùng chung của tỉnh;*Chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo**(50%)* |
|  | Triển khai dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Đã hoàn thành Kho dữ liệu TTHC tỉnh*(100%)* |
| **2** | **Chính quyền số** |  |  |  |
|  | Quyết định giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | 55/QĐ-UBND ngày 08/02/2023*(100%)* |
|  | Hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Triển khai tích hợp chữ ký số vào các Cổng dịch vụ công của tỉnh để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Đã hoàn thành*(100%)* |
|  | Ban hành kế hoạch triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Đã triển khai Cổng DVC và Cổng TTĐT*(50%)* |
|  | Thực hiện đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã | 477/QĐ-UBND ngày 28/8/2023*(100%)* |
| **4** | **Phát triển kinh tế số** |  |  |  |
|  | Tiếp tục đẩy mạnh phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, để các doanh nghiệp được sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND các huyện, thành phố | Trong năm tổ chức 01 lớp bồi dưỡng; 04 Chương trình truyền hình(>50%) |
|  | Thúc đẩy sử dụng hợp đồng điện tử, thương mại điện tử và thương mại số, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, đưa bà con nông dân buôn bán, cung cấp hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử | Sở Công thương | Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố | Phần mềm hội chợ trực tuyến; Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử(>50%) |
|  | Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum | Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố | Hệ thống Ngân hàng; các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các chương trình thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt.(>50%) |
| **5** | **Phát triển xã hội số** |  |  |  |
|  | Tiếp tục triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Phổ cập danh tính điện tử toàn dân | Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố | Công an tỉnh triển khai chiến dịch 50 ngày đêm thực hiện kích hoạt VneID(100%) |
|  | Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.  | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND các huyện, thành phố | Tổ công nghệ số công đồng nhiều địa phương triển khai hỗ trợ người dân cài VneID; sử dụng DVC(>50%) |
|  | Tổ chức triển khai hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Tổ chức Lễ phát động 10/10(100%) |
| **6** | **An toàn thông tin mạng** |  |  |  |
|  | Triển khai phần mềm bảo vệ ở mức cơ bản, phổ cập kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho người dân | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Tổ chức 01 cuộc diễn tập(100%) |
|  | Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Tổ chức phổ biến, tuyên truyền; tập huấn; nhắn tin...(50%) |
|  | Rà soát, xác định, phân loại và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ của 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ  | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh | Có 05 Hồ sơ đề xuất(50%) |
| **II** | **Nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao cho địa phương cần tập trung triển khai** |
|  | Tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố; tổ chức sơ kết, đánh giá trước tháng 9/2023. | Sở Tài nguyên và Môi trưởng | Bộ Tài nguyên và Môi trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND Tp Kon Tum | Đã triển khai phần mềm Vlis 2.0(>50%) |
| **III** | **Các hoạt động khác** |
|  | Họp Ban chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 | Trưởng Ban Chỉ đạo | Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; BCĐ các huyện, Tp; Tổ giúp việc | Hoàn thành(100%) |
|  | Tổng kết hoạt động năm 2023 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 | Trưởng Ban Chỉ đạo | Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; BCĐ các huyện, Tp | Hoàn thành(100%) |